## Slide 1
Projektmanagement
Einführung
Prof. Dr. Anna Kolmykova

## Slide 2
© FOM Hochschule für Oekonomie & Management
gemeinnützige Gesellschaft mbH (FOM), Leimkugelstraße 6, 45141 Essen
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und nur für den persönlichen Gebrauch im Rahmen der Veranstaltungen der FOM bestimmt.
Die durch die Urheberschaft begründeten Rechte (u. a. Vervielfältigung, Verbreitung, Übersetzung, Nachdruck) bleiben dem Urheber vorbehalten.
Das Werk oder Teile daraus dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers / der FOM reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies schließt auch den Upload in soziale Medien oder andere digitale Plattformen ein.
Copyright

## Slide 3
Professorin für
Wirtschaftsingenieurwesen
und Logistik
Station 1 (1993-1999): Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der National Aerospace University in der Ukraine
Station 2 (2001-2009): Studium und WiMi an der Universität Bremen
2012: Promotion an der Universität Bremen
Station 3 (2009-2016): Projektleitern und Teamleiterin am Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) in Bremen
An der Hochschule seit 2018
Forschungsschwerpunkt 1 Digitalisierung und Automatisierung in der Produktion und Logistik
Forschungsschwerpunkt 2 Supply Chain Management
Forschungsschwerpunkt 3 Blockchain und KI Anwendungen
Kurzvita
Vorstellung
Prof. Dr. Anna Kolmykova

## Slide 4
Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls
    Methoden des Projektmanagements in unterschiedlichen Projektarten anwenden und bewerten,
    einen Projektstrukturplan aufstellen und Vorgehen, Verantwortlichkeiten, Kosten und Ressourcen beurteilen und festlegen,
    Methoden der Projektverfolgung und -analyse einsetzen und Ergebnisse interpretieren,
    Konfliktsituationen in Projekten einschätzen und Lösungswege aufzeigen,
    Kreativitätstechniken einsetzen, um innovative Probleme zu lösen
    Im Team arbeiten, um gemeinsame Projekterfolge zu erzielen
    Risiko- und Stakeholder-Management systematisch umzusetzen
Zentrale Modulziele

## Slide 5
1 | Projektmanagement: Grundlagen
2 | Initialisierung- und Definitionsphase
3 | Stakeholder Management (Planung- und Steuerungsphase)
4 | Risikomanagement (Planung- und Steuerungsphase)
5 | Projektcontrolling (Planung- und Steuerungsphase)
6 | Agile Ansätze
7 | Softskills
Veranstaltungsinhalte
Notes: Konfliktmanagement, Problemlösungs- und Kreativitätstechniken

## Slide 6
Initialisierung – formale Gründung
Definition: Ziele, Organisation
Planung:
  Umfeldanalyse
  Stakeholder Analyse
  Risiken Analyse
  Phasenplanung
  Projektstrukturplan
  Ablauf- und Terminplan
  Ressourcen- und Kostenplan
Steuerung
  Controlling
  Änderungsmanagement
Abschluss
  Auflösung
Projektphasen
Initiali-sierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss
Notes: Claim Management

## Slide 7
Klausur 100 %
OBK
Die in der Vorlesung durchgeführten Übungen sind relevant für die Klausur
Prüfung

## Slide 8
    GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (Hrsg.). (2019). Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4): Handbuch für Praxis und Weiterbildung im Projektmanagement. GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
    Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB, https://www.utb-studi-e-book.de/projektmanagement-3571.html
    Schelle, H., & Linssen, O. (2018). Projekte zum Erfolg führen: Projektmanagement systematisch und kompakt (8. Aufl.). dtv.
    Timinger, H. (2017). Modernes Projektmanagement: Mit traditionellem, agilem und hybridem Vorgehen zum Erfolg. Wiley-VCH.
    Empfehlenswert und für alle Studierenden als eBook verfügbar:
    Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Springer.
Literatur

## Slide 9
1 | Projektmanagement
1.1 | Grundlagen
1.2 | Projektbeteiligte
1.3 | Projektorganisation
1.4 | Projektphasen
2 | Initialisierung- und Definitionsphase
3 | Stakeholder Management
4 | Risikomanagement
5 | Projektcontrolling
6 | Agile Ansätze
7 | Softskills
Veranstaltungsgliederung

## Slide 10
Im Anschluss an diesen Themenblock sollen Sie:
    Die verschiedenen Projektdefinitionen der einschlägigen Institutionen kennen und die Projektcharakteristika benennen,
    die Aufgaben der Projektbeteiligten erläutern,
    die Vor- und Nachteile der möglichen Projektorganisationsformen beschreiben und bewerten und
    ein Projekt je nach Anforderung in einzelne Phasen gliedern können.
Lernergebnisse

## Slide 11
(Quelle: In Anlehnung an Rump/Schabel/Alich/Groh [Betriebliche Projektwirtschaft] 14) Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 28
einer betrieblichen Projektwirtschaft
Chart: 
| Keine Angabe | Flexibilisierung der Arbeitswelt | Kürzere Innovationszyklen bzw. -druck | Nutzung von Synergien zwischen Fachbereichen und Niederlassungen | Kostendruck (daher Nutzung von unternehmensinternen Potentialen) | Marktdruck und Erfordernisse (z. B. Nähe zum Kunden) | Zunahme der Komplexität von Produkten und Dienstleistungen
Angaben in % Mehrfachnennungen möglich N=217 | 6 | 33 | 41 | 48 | 50 | 56 | 60
Externe Ursachen für die Einführung einer betrieblichen Projektwirtschaft

## Slide 12
… einer betrieblichen Projektwirtschaft
(Quelle: In Anlehnung an Rump/Schabel/Alich/Groh [Betriebliche Projektwirtschaft] 15) Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 29.
Chart: 
| Keine Angabe | Schaffung einer höheren Flexibilität | Steigerung der Innovationsfähigkeit | Neue Produkte und Dienstleistungen lassen sich über Projektteams besser entwickeln | Nutzung der Kompetenzen und des Know-hows aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen | Bessere Bewältigung von komplexenn Frage- und Aufgabenstellungen
Angaben in % Mehrfachnennungen möglich N=217 | 4 | 42 | 50 | 55 | 74 | 79
Interne Ursachen
Interne Ursachen für die Einführung einer betrieblichen Projektwirtschaft

## Slide 13: 1.1 Projektmanagement
Merkmale von Projekten
Was ist ein Projekt?
Merkmale nach DIN 69901 | Weitere Merkmale
Einmaligkeit der Bedingungen | Komplexität
Klare Zielvorgabe | Interdisziplinarität
Zeitliche Befristung mit einem Anfangs- und Endtermin | Teamarbeit
Begrenzung finanzieller, personeller und anderer Art | Einmaligkeit
Begrenzung gegenüber anderen Vorhaben | Neuartigkeit
Projektspezifische Organisation | Größe

## Slide 14: 1. 1 Projektmanagement
Weitere Definitionen
  Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben, zur Schaffung eines einmaligen Produktes, einer Dienstleistung oder eines Ergebnisses
PMI
PMBOK
  Eine Aufgabe mit einem beschrankten Zeit- und Kostenrahmen zur Erbringung einer Reihe klar definierter Ergebnisse (Lieferobjekte), die dazu dienen, die Projektziele unter Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards und -anforderungen zu erreichen
IPMA /
GPMA
  Is a temporary organization that is created for the purpose of delivering one more business products according to an agreed Business Case
PRINCE2

## Slide 15: 1.1 Projektmanagement
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, wie z. B.
    Entwicklung der Nanotechnologie
    …
Investitionsprojekte, wie z. B.
    Bauvorhaben
    Erneuerung der EDV Ausstattung
    Erweiterung der Produktionskapazität
Organisationsprojekte, wie z. B.
    Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung
    Optimierung der Geschäftsprozesse
    Outsourcing von Dienstleistungen, die nicht zum Kerngeschäft zählen
Unternehmensinterne und -externe Projekte:
…
Projektbeispiele
Notes: […] drei Kriterien, mit deren Hilfe sich Projekte grundlegend klassifizieren lassen.
Projektinhalt
Verhältnis von Auftraggeber und Auftragnehmer
Aufgaben von Projekten

## Slide 16
Arten von Projekten nach dem Projektinhalt
Zu [1]
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 55
Projektart | Beispiele
Verbesserung der Infrastruktur | Brücke, Autobahn, Tunnel, ICE-Trasse
Industrieanlagen | Bohrfeld, Hüttenwerk, Flughafen, Fabrikanlage, Kraftwerk
Luft- & Raumfahrt | A 380 von Airbus, Apollo-Programm
Forschung & Entwicklung | Entwicklung einer neuen Produktart, z. B. einer neuen Chip-Generation, eines neuen Automobiltyps, eines neuen Medikamentes, eines neuen Werkstoffes
Kunst & Kultur | Film-, Musik und Theaterproduktionen, Ausstellungen, Festivals, Verfassen eines Lehrbuchs
Gründung von Institutionen | Gründung einer Universität, eines Flughafens, einer Bibliothek, einer Fertigungsstätte
Unternehmensinterne Problemlösung | Reorganisation, Sanierung, Einführung der flexiblen Arbeitszeit, eines neuen IT-Systems, Entwicklung einer Software, Standortverlagerung, Rechtsformänderung

## Slide 17
Dimension |  | Leitfrage | Projektart
1 | Projekt-auftraggeber | Welche Stellung (intern, extern) hat der Auftraggeber? | ¦ Externes Projekt ¦ Internes Projekt
2 | Business Value | Welchen Beitrag leistet das Projekt z. B. zur Profilierung und/oder Positionierung des Unternehmens? | ¦ Strategisches Projekt ¦ Taktisches Projekt
3 | Projektinhalt | Was ist Inhalt bzw. Gegenstand des Projekts? | ¦ Investitionsprojekt ¦ Forschungs- & Entwicklungsprojekt ¦ Organisationsprojekt
4 | Relative Neuartigkeit | Wie bekannt ist der Zweck bzw. die Anwendung und wie bekannt sind die Mittel bzw. Technologien? | ¦ Innovationsprojekt ¦ Fachprojekt ¦ Routine-/Wiederholungsprojekt
5 | Komplexität | Wie hoch ist die sozial-kommunikative Komplexität? Wie hoch ist die fachlich-inhaltliche Komplexität? | ¦ Standardprojekt ¦ Akzeptanzprojekt ¦ Potentialprojekt ¦ Pionierprojekt
6 | Projekt-organisation | Welche Befugnisse hat der Projektleiter? | ¦ Einflussprojekt ¦ Matrixprojekt ¦ Autonomes Projekt
7 | Projekt-steuerung | Wie wird das Projekt gesteuert? | ¦ Technokratisches Projekt ¦ Agiles Projekt
8 | Geografie | Woher kommen u. a. Auftraggeber, Projektmitarbeiter und Subcontractors? In welchem Projektumfeld wird das Projekt realisiert? | ¦ Nationales Projekt ¦ Internationales Projekt
9 | Projektgröße | Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Projekt? Wie hoch ist der Entwicklungsaufwand? Wie lange dauert das Projekt? Wie hoch ist das Projektbudget? u. a. | ¦ Kleinprojekt ¦ Mittleres Projekt ¦ Großprojekt
10 | Projektrolle | In welcher Rolle tritt das Projekt gegenüber anderen Beteiligten auf? | ¦ Auftraggeberprojekt ¦ Auftragnehmerprojekt
Projektarten
GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, Gessler, M., & spm swiss project management association (Hrsg.). (2009). Basiszertifikat im Projektmanagement (GPM). Nürnberg: GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. S. 43
1.1 Projektmanagement
Notes: Nationale Projekte, internationale Projekte (Auftraggeber und Auftragnehmer stammen aus verschiedenen Ländern, die Projektleitung ist international zusammengesetzt, wesentliche Projektleistungen werden im Ausland erbracht)
Private Projekte, öffentliche Projekte (Auftraggeber ist die öffentliche Hand, z. B. Behörden, Gemeinden, Regierungen). Eine spezielle Form ist die Public-private-Partnership (PPP). Eine PPP ist eine Zweckgemeinschaft zwischen Unternehmen und öffentlicher Hand zur Durchführung eines Projektes.
Eigenauftragsprojekt (Auftraggeber und Auftragnehmer sind identisch), Fremdauftragsprojekt (der Auftraggeber kommt von außerhalb des Unternehmens). Beide Projektarten werden auch als interne und externe Projekte bezeichnet. Es gibt Unternehmen, deren Produktionsprogramm in der Abwicklung von Fremdauftragsprojekten besteht. Zu nennen sind etwa der Anlagenbau und das Bauhandwerk.

## Slide 18: 1.1 Projektmanagement
    Nebulöse Ausgangssituationen
    Geschäftsprozesse sind ungenügend analysiert
    Nicht eindeutige Spezifikation der Ziele
    Keine klar definierten Meilensteine
    Unterschätzung der Komplexität
    Risiken werden falsch oder gar nicht berücksichtigt
    Häufige Änderungen der Anforderungen
    Wissensträger werden nicht involviert
    Unklare Einbindung der Teammitglieder (auf Zuruf, Abgrenzung zur Linie)
    Unqualifizierte und unmotivierte Teammitglieder
Typische Probleme bei Projekten

## Slide 19
Zieldreieck der Projektsteuerung
In Anlehnung an Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 32
Kosten
Leistung
Zeit
1.1 Projektmanagement

## Slide 20
Zieldreieck der Projektsteuerung
In Anlehnung an Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 59
Kosten
Leistung
Zeit
Quantität
Qualität
1.1 Projektmanagement

## Slide 21: 1.1 Projektmanagement
Definition Projektmanagement
  die Anwendung von Wissen, Fertigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf Projektvorgänge, um die Projektanforderungen zu erfüllen
PMI /
PMBOK
  Die Planung, Organisation, Überwachung und Kontrolle aller Aspekte eines Projekts sowie das Management und die Führung aller Beteiligten, um die Projektziele sicher und im vorgegebenen Zeit-, Kosten-, Leistungs- und Qualitätsrahmen zu erreichen
IPMA /
GPMA
  Is the planning, delegating, monitoring and control of all aspects, and the motivation of those involved, to achieve the project objectives within the expected performance targets for time, cost, quality, scope, benefits and risks
PRINCE2

## Slide 22
Projektmanagement ist (nach DIN 69 901-5:2009-01, 3.64) definiert als die Gesamtheit …
aller Führungsaufgaben (was),
der Führungsorganisation (institutionell/wer mit wem),
aller Führungstechniken (Methoden, Verfahren etc./wie)
und Führungsmittel (funktional/womit)
für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und Abschluss von Projekten.
Führung ist dabei die Steuerung verschiedener Einzelaktivitäten einer Organisation/eines Projektes im Hinblick auf ein übergeordnetes Gesamtziel oder Projektziel.
Was ist Projektmanagement?
1.1 Projektmanagement

## Slide 23
Aus den Zielsetzungen des Projektmanagements leiten sich […] die Aufgabenstellungen des Projektmanagements als Führungsfunktion ab. Die Aufgaben liegen
    in der Planung, Umsetzung und Kontrolle jedes Einzelprojektes durch ein systematisches Einzelprojektmanagement sowie
    in der Planung, Umsetzung und Kontrolle der angestrebten strategischen Unternehmensentwicklung und Unternehmenswertsteigerung durch ein systematisches Multiprojektmanagement.
Aufgaben des Projektmanagements
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 38
1.1 Projektmanagement

## Slide 24
    Mit der Planung sollen vorlaufend komplexe Probleme soweit strukturiert und durchdacht werden, dass sie einer Lösung zugeführt werden können.
    Mit der Steuerung wird dann versucht, die Umsetzung der geplanten Problemlösungen sicherzustellen. Hierzu sind i. d. R. Korrektur- und Anpassungsmaßnahmen notwendig, da sich die Realität oftmals nicht plangemäß verhält.
    Projektmanagement als Führungskonzeption hat sich somit geordneter und systematisch aufgebauter Planungs- und Steuerungsprozesse zu bedienen, um die zugrunde liegenden Zielsetzungen der strategischen Unternehmensentwicklung und Wertsteigerung zu erreichen.
Aufgaben des Projektmanagements
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 39.
1.1 Projektmanagement

## Slide 25
Grundsätze des Projektmanagements
Schelle, H., & Linssen, O. (2018). Projekte zum Erfolg führen: Projektmanagement systematisch und kompakt (8. Aufl.). dtv. S. 37 ff.
  1. Strukturierung von Projekten
  2. Starke Betonung der Definitionsphase
  3. Klare Ziele und Vorgaben, die den Beteiligten bekannt sind
  4. Transparenz über den jeweiligen Projektstand
  5. Frühes Erkennen von Risiken
  6. Schnelle Reaktion auf Projektstörungen
  7. Personifizierte Verantwortung
1.1 Projektmanagement
Notes: Um die Probleme zu vermeiden

## Slide 26
Aufgaben des Managements von Projekten
In Anlehnung an Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 58
Strategische Ebene
Operative Ebene
Strategische Überwachung
Gesamtunternehmens-planung
Planung der Unternehmens-entwicklung
Planung der Wertentwicklung
Entscheidung für ein strategische Projektnetz
Umsetzung der Multiprojektplanung
Einzelprojekt- oder Projektprogrammplanung (Vorgabe von Soll-Daten)
Sukzessiver Planungsfortschritt
Korrigierende Steuerungsmaßnahmen
Korrigierende Steuerungsmaßnahmen
Erfassung von Ist-Projektdaten
Durchführung eines Soll-Ist-Vergleichs (Abweichungsanalyse)
Konsequenzen aus den Abweichungen
Durchführung eines Soll‑Wird‑Vergleichs (Planfortschrittskontrolle)
Änderung der Einzelprojekt- oder­ Projektprogramm-planungen
Änderung der Gesamt-unternehmensplanung, evtl. Projektabbruch
Umsetzung der Projektplanung
Strategische Überwachung
Strategische Durchführungskontrolle
Strategische Prämissenkontrolle
1.1 Projektmanagement

## Slide 27
Vorteile der Phaseneinteilung
    Um ein Projekt möglichst effizient abwickeln zu können, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, für das Management einen systematischen Prozess, also eine logische Abfolge verschiedener Aktivitäten, festzulegen.
    Dieser Prozess stellt eine grundlegende Vorgehensweise dar, mit der die Vielzahl
    von Aufgabenstellungen rund um das Projektmanagement strukturiert werden kann.
    Deren Abwicklung wird durch spezifische Methoden unterstützt.
    Ein solcher systematischer Projektablauf erleichtert die Realisierung eines Projektes, da hierbei
        schrittweise,
        systemorientiert und
        schematisch
      vorgegangen wird.
Phasen des Managements von Projekten
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 60
1.1 Projektmanagement

## Slide 28
Phasen des Projektmanagementprozesses:
    Projektstart
    Zielpräzisierung
    Projektplanung
    Projektumsetzung
    Projektkontrolle
    Projektabschluss
Begleitende Prozesse:
    Stakeholdermanagement
    Qualitätsmanagement
    Risiko- und Chancenmanagement
    Projektcontrolling
Phasen des Projektmanagements
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 61
1.1 Projektmanagement

## Slide 29
Initialisierung – formale Gründung
Definition: Ziele, Organisation
Planung:
  Umfeldanalyse
  Stakeholder Analyse
  Risiken Analyse
  Phasenplanung
  Projektstrukturplan
  Ablauf- und Terminplan
  Ressourcen- und Kostenplan
Steuerung
  Controlling
  Änderungsmanagement
Abschluss
  Auflösung
Projektphasen
PM Phasen nach DIN-Norm 69901-2:2009-01
Initiali-sierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss
1.1 Projektmanagement
Notes: Claim Management

## Slide 30
„Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK-Guide)
  Der „Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK-Guide) wird vom amerikanischen „Project Management Institute” (PMI) herausgegeben.
  Dort werden fünf übergeordnete Prozessgruppen definiert:
    Initiierung (Initiating)
    Planung (Planning)
    Ausführung (Executing)
    Überwachung und Steuerung (Monitoring and Controlling)
    Abschluss (Closing)
  Insgesamt werden 49 verschiedene Prozesse unterschieden, die diesen fünf Prozessgruppen zugeordnet werden.
Andere Projektmanagement-Modelle
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 66 ff.
1.1 Projektmanagement

## Slide 31
PRINCE2
  Auch die bekannte Projektmanagement-Methode PRINCE2 orientiert sich am
  Projektmanagementprozess. Es werden hier sieben Prozesse unterschieden:
    Vorbereiten eines Projektes (Starting up a Project)
    Initiieren eines Projektes (Initiating a Project)
    Lenken eines Projektes (Directing a Project)
    Steuern einer Phase (Controlling a Stage)
    Managen der Produktlieferung (Managing Product Delivery)
    Managen der Phasenübergänge (Managing Stage Boundaries)
    Abschließen eines Projekts (Closing a Project)
Andere Projektmanagement-Modelle
Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2019). Projektmanagement (3., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). UTB. S. 66 ff.
1.1 Projektmanagement

## Slide 32: 1.1 Projektmanagement
Ihr Auftrag : Planen Sie Ihr eigenes IT-Projekt!
    Besprechen Sie Ihr Thema mit mir, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen!
    Sie müssen in den folgenden Übungen Ihr Thema weiterbearbeiten.
Projektplanung

## Slide 33: 1.1 Projektmanagement
    Die Projektskizze sollte folgende Punkte beinhalten:
        Name: Name des Projekts
        Zielsetzung: Was wollen Sie erreichen? (Was soll z.B. eingeweiht werden?)
        Wann wäre das Projekt ein Erfolg?
        Aufgaben und Ergebnisse:
        Welche Aufgaben müssen erfüllt werden, um das Ziel zu erreichen?
        Welche konkreten Ergebnisse (Leistungen) sollen im Projekt erstellt werden?
        Risiken: Was könnte schiefgehen?
        Geschätzter Aufwand: Wie viele Arbeitstage glauben Sie, für das Projekt zu benötigen?
        Rand bedingungen: Was muss beachtet werden? Von welchen Einschränkungen gehen Sie aus?
        Termine: Wann soll das Projekt abgeschlossen sein? Wann sollen welche Zwischenergebnisse vorliegen?
        Auftraggeber: Wer ist Ihr Auftraggeber?
Übung Projektskizze